Приложение

к постановлению

администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края |
| Основания для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 18.09.2013 № 195-а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования поселок Нижний Ингаш, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края (далее – администрация) |
| УчастникиПрограммы | Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района красноярского края;ООО «Рыбинский коммунальный Комплекс»;подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края. |
| ЗадачиПрограммы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края; Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  |
| Перечень целевых показателей программы,с указанием планируемыхк достижению значенийв результате реализации программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, на территории которого реализуется муниципальная программа по формированию современной городской среды, с начала реализации подпрограммы;доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края с начала реализации подпрограммы |
| Срок реализации Программы | 2018 – 2024 год  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах за счет всех источников составит 3 039,372 тыс. рублей, в том числе:2018 год 3 039,372 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.в том числе:средства федерального бюджета – 1 802,812 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 1 802,812 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.средства краевого бюджета – 1 109,887 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 1 109,887 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.средства местного бюджета – 65,884 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 65,884 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей»2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей.средства внебюджетных источников – 60,787 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 60,787 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей»;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края |

**2. Приоритеты**

 **политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий муниципального образования**

 Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края.

 Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

 Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевому методу бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы:

 Принцип 1. Общественное участие. Общественная комиссия, создается органом местного самоуправления, который контролирует программу, согласует отчеты, принимает работы, в ее состав включаются представители общественных движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы.

 Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018-2024 годы в муниципальном образовании. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

 Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп. Принцип 4. Создание общественного пространства[[1]](#footnote-1) по выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

 Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

 Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

 Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

 Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства[[2]](#footnote-2)**

 3.1. Общая характеристика

 3.1.1. Численность постоянного населения муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края составляет 7 022 человека. Численность жителей пенсионного возраста составляет 1 636 человек, или 23,3 % от общей численности населения, трудоспособного населения – 3 870 человек, 55,1 %. [[3]](#footnote-3).

Жилой фонд поселения насчитывает 2 936 жилых дома, из них 50 многоквартирных домов (34 многоквартирных дома включены в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов), расположенных на 74 улицах и переулках общей протяженностью 65,20 км.

 3.1.2. Генеральный план утвержден Решением Нижнеингашского поселкового Совета депутатов от 25.12.2012 № 35-185 «Об утверждении генерального плана поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края».

 3.1.3. Правила землепользования утверждены Решением Нижнеингашского поселкового Совета депутатов от 25.12.2012 № 35-186 «Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края».

 3.1.4. Правила благоустройства территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края утверждены Решением Нижнеингашского поселкового Совета депутатов от 29.08.2017 № 23-113 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края».

 3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов[[4]](#footnote-4)
 | ед. | 2 920 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. | 34 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[5]](#footnote-5) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. | 2 |
| кв.м. | 2 200,0 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[6]](#footnote-6) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. | –  |
| кв.м. | – |
| 1. 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед |   |
| кв.м |   |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[7]](#footnote-7) (общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них:
 | ед | 3 |
| кв.м | –  |
| площадь | ед/кв.м | 1/– |
| парк | ед/кв.м | 1/– |
| сквер | ед/кв.м |   |
| набережная  | ед/кв.м | 1/– |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них:
 | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них:
 | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м | – |
| 1. Иные показатели: озеленение; освещение; твердое покрытие дорог и т.д.
 |  |  |

 3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

 В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

 Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

 С целью существенных изменений данной ситуации администрацией поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края проводятся конкурсы на лучшее проведение работ по благоустройству. Также администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края ежегодно принимает участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство». В 2014 году выполнены работы по уличному освещению по улицам Кирова, Стахановская, Первомайская на общую сумму 587,9 тыс. рублей. В 2017 выполнены работы по устройству тротуаров по улице Ленина поселка Нижний Ингаш на общую сумму 1 507,4 тыс. рублей.

 Работа по благоустройству в муниципальном образовании строится на осуществлении координации взаимодействия органа исполнительной власти, руководителей предприятий, учреждений, организаций и населения в решении задач, направленных на улучшение санитарного состояния территории поселения как главной составляющей плана мероприятий по благоустройству. Ежегодно на территории поселения объявляется месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов. В области благоустройство хочется сделать многое, но в связи с ограничением финансовых средств, приходится выполнять только самое необходимое.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

 В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

 Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

 Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

 Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

 **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

 **Мероприятие 1.** Применение правил благоустройства территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, утвержденных органом местного самоуправления.

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п. 25 ст. 16) и поселений (п. 19 ст. 14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

 Правила благоустройства территории поселения приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены[[8]](#footnote-8) Решением Нижнеингашского поселкового Совета депутатов от 29.08.2017 № 23-113 на основании публичных слушаний.

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

 Публичные слушания проведены по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 160 (2 этаж), 28 августа 2017 года.

 **Мероприятие 2.**  Обеспечение системной работы административной комиссии.

 Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

 Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

 Состав административной комиссии утвержден[[9]](#footnote-9) Решением Нижнеингашского поселкового Совета депутатов от 17.05.2016 № 8-51 «Об административной комиссии поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края» (в новой редакции от 14.08.2017 № 22-106). Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал, что работу должностных лиц поселения по выявлению административных правонарушений считать стабильной[[10]](#footnote-10). В основном к административной ответственности привлекаются частные граждане, редко должностные лица.

 **Мероприятие 3.** Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

 Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

 В концепции отражается настоящее и будущее территории:

 а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

 б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

 На муниципальном уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которыми можно пользоваться.

 **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

 Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[11]](#footnote-11)

 постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 10.07.2017 № 134 «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды»;

 постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 10.07.2017 № 135 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу»;

 постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 10.07.2017 № 136 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах».

 **Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.**

 В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

 При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

 Минимальный перечень включает в себя:

 ремонт дворовых проездов;

 обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

 установку скамеек;

 установку урн для мусора.

 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

 Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

 Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории.

 Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 10.07.2017 № 135 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

 Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

 Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

 Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

 Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Территория может быть включена в программу благоустройства муниципального образования, при условии, что процедура межевания земельного участка будет проведена на начальном этапе исполнения мероприятий по благоустройству. (Необходимо, так как поддержание состояния благоустроенной территории в полном объеме возлагается на лицо в ведении, пользовании или в собственности которого она находится).

 **Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.**

 В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

 Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории.

 Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 10.07.2017 № 136 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах».

**7. Ресурсное обеспечение программы**

 7.1. Средства на финансирование в 2018-2024 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач:

 Задача 1.

 Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

 Задача 2.

 Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

 Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

 7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

 8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

 8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

 на официальном сайте администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края в сети «Интернет»;

 в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

 ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

 годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

 8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

8.5. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года.

Предоставление субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года;

Предоставление субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

 Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

1. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-1)
2. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-4)
5. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3–ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-8)
9. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-9)
10. Привести данные о результатах работы комиссии. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-11)