

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НИЖНИЙ ИНГАШ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2022 пгт Нижний Ингаш № 47

**О проведении противопаводковых мероприятий**

**на территории Муниципального образования поселок Нижний Ингаш в весенне-летний период 2022 года**

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения на территории Муниципального образования поселок Нижний Ингаш в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами, для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2022 года, руководствуясь Уставом Муниципального образования поселок Нижний Ингаш, Администрация поселка Нижний Ингаш, **постановляет:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Муниципального образования поселок Нижний Ингаш согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

3. Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки.

4. В случае стихийных бедствий привлекать индивидуальных предпринимателей, учреждения и организации имеющих специальную технику, местное население для выполнения неотложных работ, связанных со спасением населения, скота, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей, принять меры по обеспечению организации возможной эвакуации населения.

5. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

6. Сообщать в ЕДДС Нижнеингашского района по телефону 22-8-68 (круглосуточно), о всех случаях чрезвычайных ситуациях.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Нижний Ингаш Б.И. Гузей

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Поселка Нижний Ингаш

от 01.03.2022 г N 47

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Муниципального образования поселок Нижний Ингаш

|  |  |
| --- | --- |
| Гузей Борис Ильич | - Глава поселка Нижний Ингаш - председатель комиссии |
| Глазков Виталий Александрович | - заместитель главы поселка Нижний Ингаш  -заместитель председателя комиссии |
| Фрицлер Ирина Викторовна | - заместитель главы поселка Нижний Ингаш  -член комиссии |
| Какаулина Татьяна Владимировна | - специалист первой категории Администрации поселка нижний Ингаш – член комиссии |
| Собко Петр Петрович | - и.о. начальника ПЧ-60 – член комиссии |
| Круглов Петр Евгеньевич  Ляхов Игорь Иванович  Гайдук Любовь Ивановна | - начальник Нижнеингашского филиала «РОССЕТИ» – член комиссии  - мастер Нижнеингашского участка Канского филиала № 1 АО «КрайДэо» - член комиссии  - секретарь Администрации поселок Нижний Ингаш – секретарь комиссии |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

поселка Нижний Ингаш

от 01.03.2022 г N 47

План мероприятий

направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории

Муниципального образования поселок Нижний Ингаш

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок**  **проведения** | **Ответственный**  **за выполнение** |
| 1 | Распределить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2022 года: | до  01.04.2022г. | Глазков В.А.  Фрицлер И.В. |
| 2 | Проверить готовность сил и средств к действиям в паводковый период | до  01.04.2022 г. | Глазков В.А. |
| 3 | Подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод  (водосточные трубы, канавы, мосты, произвести очистку обочины дорог, кюветы) | до  15.04.2022 г. | Глазков В.А. |
| 4 | Ежедневно вести наблюдения за уровнем воды в р. Пойма | Апрель-май | Глазков В.А. |
| 5 | Провести проверку состояния мостов через реки Ингашка, Пойма | до  01.04.2022 г. | Ляхов И.И. |
| 6 | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование, обеспечить запас щебня | в случае появления реальной угрозы подтопления | Гузей Б.И. |
| 7 | Провести информирование жителей поселения по проведению очистки придомовой территории, водосточных канав (через СМИ, сайты интернет, на сходах граждан) | до  01.04.2022 г. | Фрицлер И.В. |
| 8 | Организовать круглосуточные дежурства в местах возможного подтопления жилого фонда, создать мобильные группы | По мере необходимости,  в период прохождения паводка | Гузей Б.И. |
| 9 | Организовать наблюдательные посты, и обеспечить их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка.  Производить доклад об уровне воды и обстановке в поселении по тел. 22-8-68. | до  15.04.2022г.  ежедневно,  в период прохождения паводка | Глазков В.А |
| 10 | Своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него (через СМИ, сайты интернет, радио) | весь период | Глазков В.А.  Фрицлер И.В. |
| 11 | Обеспечить подготовку системы водоотведения, канализационного коллектора, гидротехнических сооружений, тепловых и электрических сетей к работе в условиях половодья | до  20.04.2022 | Руководители предприятий, организаций |
| 12 | Подготовить прогноз паводковой обстановки в поселении с учетом данных Среднесибирского УГМС | до  01.04.2022г. | Фрицлер И.В. |
| 13 | Провести подготовку и при необходимости организовать контрольно-пропускные пункты и посты регулирования движения автотранспорта в районе подтопления | весь период | Трифонов Д.А. |
| 14 | Определить места эвакуации населения в случаи подтопления жилого сектора | до  01.04.2022г. | Гузей Б.И. |
| 15 | Провести работу с населением проживающего в предположенных местах подтопления на предмет наличия плав средств и спасательных жилетов | до  15.04.2022г. | Фрицлер И.В. |
| 16 | Подготовить договора с ИП, общепитом по обеспечению питанием в местах подтопления | до  15.04.2022г. | Фрицлер И.В. |
| 17 | Провести противопаводковые мероприятия на территории МО. Очистка от снежных навалов водосточных канав и труб. | до  15.04.2022г. | Гузей Б.И.  Глазков В.А. |